Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения “Село Огорь”

Жиздринского района     Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    01 сентября    2016г.                                                                         №  51

Об утверждении муниципальной Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения «Село Огорь»   на 2016-2025 годы

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации  сельского поселения «Село Огорь» № 30 от 21.10.2013 года «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных  программ сельского поселения «Село Огорь», их формирования  и реализации и Порядка проведения  оценки эффективности реализации  муниципальных программ сельского поселения «Село Огорь», Постановлением администрация  сельского поселения «Село Огорь»  №31 от 21.10.2013 года  «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения «Село Огорь»

- ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Огорь».  (Приложение 1).

- Настоящее Постановление вступает в силу после подписания.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава  администрации

сельского поселения

«Село Огорь»                                                             С.П. Дорошенко

Утверждено

Постановлением администрации

сельского поселения  «Село Огорь»

№  51  от 01.09.2016 года

Муниципальная программа

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения «Село Огорь»  на 2016 – 2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения «Село Огорь» на 2016-2025 годы.

| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Огорь» на 2016-2025 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения «Село Огорь» |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Село Огорь» |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Село Огорь» |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения «Село Огорь» |
| Задачи программы | - Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения «Село Огорь», безопасности дорожного движения |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства местного бюджета: 2016 г. - 212,15 тыс .руб 2017 г. - 222,76 тыс.руб. 2018 г. - 233,90 тыс.руб. 2019 г - 245,59 тыс.руб. 2020 г. -. 257,87 тыс.руб. 2021г. - 270,76 тыс. руб. 2022 г. – 284,30 тыс.руб. 2023 г. - 298,52 тыс. руб. 2024 г. – 313,45 тыс. руб. 2025 г. – 329,12 тыс.руб. Итого : 2668,42 тыс.руб. Средства местного бюджета на 2016-2025 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - мероприятия по организации дорожного движения; - содержание автомобильных дорог. |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения  сельского поселения «Село Огорь». Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

- 1.1.  Демографическое развитие сельского поселения

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления    в  Российской  Федерации», законом Калужской области от 28.12.2004 года № 7-ОЗ муниципальное образование сельское поселение «Село Огорь» наделено статусом сельского поселения. Административным центром  сельского поселения  является село Огорь. Границы  территории сельского поселения установлены законом Калужской области от 28.12.2004 года № 7-ОЗ.

Село  Огорь   расположено в 40 км от районного центра  г. Жиздры, до областного центра города Калуги – 180 км

В  сельское поселение  «Село Огорь» входят 17 населенных пунктов : с. Огорь, д. Березовка, д. Гололобовка, д. Гуда, д. Коробино, д. Куликово, д. Кулюшкино, д. Лесоучастка Жиздринского  Леспромхоза, д. Лиховатка, д. Луки, д. Митинка, д. Павловские Расчистки, д. Плужень, д. Скурынск, д. Сукремль, д. Тихоновка, д. Устье, п. Азарьевский, п. Братский, п. Васюковский, п. Прокопенковский, п. Пролетарский, железнодорожный разъезд Березовский.

Численность населения на 01 января 2016 года составляет  716  чел.

Общая площадь земель муниципального образования  - 1570  га.

Общая протяженность дорог местного значения – 12 км 360 м.                                                             	Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения  «Село Огорь» характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Численность населения поселения, человек | 659 | 673 | 709 | 716 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

- 2. Внешний транспорт.

Внешний транспорт на территории поселения представлен одним видом – автомобильным. В населенных пунктах внешний транспорт не имеет больших объемов.

Внешний транспорт имеет большое значение с точки зрения сообщения поселения с районными и областными центрами и соседними районными муниципальными образованиями.

- 3. Общественный транспорт.

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая  потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями,  осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и  эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус и автомобили, находящиеся в личном пользовании.

На территории поселения действуют один пассажирский автотранспортный маршрут:

1. с. Огорь-  г. Жиздра ( перевозки осуществляются три раза в  неделю). Автотранспортные предприятия на территории   сельского поселения  отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный  автотранспорт и пешеходные сообщения.

- 4. Характеристика улично-дорожной сети  сельского поселения  «Село  Огорь»

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения МО

сельского поселения «Село Огорь»

- Жиздринского   района    Калужской области.

| Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Протяженность, км. | Покрытие |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 212 820 ОП МП-001 | С. Огорь ул. Большая | 0,373 1,327 | щебень грунт |
| 29 212 820 ОП МП-002 | С. Огорь ул.Ударник | 0,8 | грунт |
| 29 212 820 ОП МП-003 | С. Огорь ул. Сосновка | 0,8 | грунт |
| 29 212 820 ОП МП-004 | С. Огорь ул.им. Дзержинского | 0,45 1,05 | щебень грунт |
| 29 212 820 ОП МП-007 | Д. Гололобовка ул. Молодежная | 0,55 0,15 | щебень грунт |
| 29 212 820 ОП МП-008 | д.Гололобовка пер. Малая Гололобовка | 0,16 | грунт |
| 29 212 820 ОП МП-010 | д. Митинка | 0,9 | грунт |
| 29 212 820 ОП МП-011 | д. Лиховатка | 0,7 | грунт |
| 29 212 820 ОП МП-012 | д. Лесоучасток | 0,8 | грунт |
| 29 212 820 ОП МП-014 | д. Устье | 1,0 | щебень |
| 29 212 820 ОП МП-015 | д. Сукремль | 1,5 | грунт |
| 29 212 820 ОП МП -016 | п. Пролетарский | 1,0 | грунт |
| 29 212 820 ОП МП-017 | п. Азарьевский | 0,15 0,65 | щебень грунт |

- 5. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории    сельского  поселения  «Село Огорь».

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

- содержание  автомобильных дорог;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов  объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2016 – 2025 годы.  Реализация программы будет осуществляться весь период.

6. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

6.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-	тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-	состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета  сельского поселения  «Село Огорь» , а также внебюджетные источники.

- Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

6.3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией  сельского поселения  «Село Огорь». Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития  сельского поселения «Село Огорь», генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация  сельского поселения  «Село Огорь».

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация  сельского поселения «Село Огорь» .

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

7. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение 1

к Постановлению администрации

сельского поселения  «село Огорь»

№  51  от   01.09.2016 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории  сельского поселения «Село Огорь» на 2016 – 2025 годы.

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2016 г. | 212,15 | администрация сельского поселения «Село Огорь» |
|  | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2017 г. | 222,76 | администрация сельского поселения «Село Огорь» |
|  | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2018 г. | 213,90 | администрация сельского поселения «Село Огорь» |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2018 г | 20,00 |  |
|  | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2019г. | 245,59 | администрация сельского поселения «Село Огорь» |
|  | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2020 г. | 257,87 | администрация сельского поселения «Село Огорь» |
|  | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2021 г. | 270,76 | администрация сельского поселения «Село Огорь» |
|  | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2022 г. | 284,30 | администрация сельского поселения «Село Огорь» |
|  | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2023 г. | 298,52 | администрация сельского поселения «Село Огорь» |
|  | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2024 г. | 313,45 | администрация сельского поселения «Село Огорь» |
|  | Зимне-летнее содержание автомобильных дорог | 2025 г. | 329,12 | администрация сельского поселения «Село Огорь» |

- 8. Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в  пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

Постоянное и временное  хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных  участков.